
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом.
-     118 поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за

подношење понуда по основу члана 36. став 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама

-
Редни број јавне набавке у Плану јавних набавки за 2019.г.- 3.2.)

а основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ бр.124/12, бр. 14/2015, 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник Републике Србије” бр.86/15.), и члана 39. Правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке ИОРС-а,  бр. 25/12-01 од 23.02.2016., конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда садржи

Прилог бр. 1
Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Адреса : Пастерова бр.14 , 11 000 Београд

Интернет страница : www. ncrc.ac.rs

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда по основу члана 36. став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама

Предмет јавне набавке: набавка непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом.
Поступак се спроводи ради : закључења уговора о јавној набавци

Контакт : Одељење за јавне набавке

Лице за контакт: Љубодраг Бојовић, дипл.правник

Електронска адреса : јавне.набавке@ncrc.ac.rs

Телефон : 011/2067-126

Предмет јавне набавке су непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом.
Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка по основу чл.36. став 1.тачка 5.Закона о јавним набавкама достављен  је Управи за јавне набавке на мишљење дана 30.05.2019.г. (бр.2023-01) са допунама  од 21.06.2019.г. (бр.2306-01) .

На основу Одлуке в.д. Директора Института за онкологију и радиологију Србије којом је покренут поступак јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања  позива за подношење понуда по основу члана 36. став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама обавештавамо вас да је покренут поступак јавне набавке непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је набавка непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом .

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији грађевински радови  (ознака 45000000). 
 2. Прилог бр.2.

Овај део конкурсне документације садржи информације неопходне за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА, начину доказивања испуњености услова понуђача, припреми и начину достављања понуда, њиховом отварању и оцењивању, као и избору најповољније понуде, а исто је сачињено у складу са чл.61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ бр.124/12, 14/15, 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Службени Републике Србије” бр.86/15.)

Од правног/физичког лица/групе понуђача који подносе понуду (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ) се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Непридржавање упутства и неподношење свих тражених података и докумената који су наведени у конкурсној документацији или подношење понуде која  не одговара конкурсној документацији представља ризик за понуђача и као резултат ће имати одбијање његове понуде као неприхватљиве.

  3. Прилог бр. 3 - образац понуде - понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Цена треба да је изражена у динарима, са укалкулисаним свим трошковима, исказана без пореза на додату вредност, са  исказаним укупним износом. Износ ПДВ-а  се исказује посебно. Понуда  мора бити заведена, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача. 

 4. Прилог бр. 4 – услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова са  обрасцем за оцену испуњености услова – понуђач попуњава. 

5. Прилог бр. 5 - модел уговора - понуђачу се доставља на сагласност модел уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ  И ПОТПИШЕ, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА СВИМ  ОДРЕДБАМА ПРЕДЛОЖЕНОГ УГОВОРА И ИЗРАЖАВА САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИ МОДЕЛ УГОВОРА.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде у предметном поступку примењују се одредбе члана 81. Закона о јавним набавкама. У случају подношења заједничке понуде са подизвођачем  у предметном поступку примењују се одредбе члана 80. Закона о јавним набавкама.

6. Прилог бр. 6.- Врсту техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара , радова и услуга, начин спровођења контроле  и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге-попуњава понуђач, оверава и потписује

7. Прилог бр. 7 – Изјава о врстама финансијских гаранција којом понуђачи обезбеђују(гарантују) озбиљност понуде и испуњење уговорних обавеза у поступку 

додељивања уговора о јавној набавци(добро извршење посла)  - овлашћено лице понуђача  потписује и оверава печатом овај прилог  чиме потврђује  да ће испунити захтеве наручиоца у вези достављања тражених финансијских гаранција 

8. Прилог бр. 8  –образац структуре цене са упутством како да се попуни –понуђач попуњава, потписује и оверава печатом 

9. Прилог бр.9 – образац трошкова припреме понуде- попуњава понуђач

10. Прилог бр.10 – образац изјаве о независној понуди- попуњава понуђач

11. Прилог бр.11 – изјава понуђача да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштитити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде-попуњава понуђач  

12.  Прилог бр.12– изјава да понуђач подноси заједничку понуду- понуђач попуњава само ако исти подноси заједничку понуду    

Комуникација у поступку предметне јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН, у писаној форми.

Ова јавна набавка се врши у  преговарачком поступку без објављивања позива за подношења понуда у складу са чл. 36 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012,14/15,68/15).

НАРУЧИЛАЦ  задржава право да не изабере ни једног понуђача у процесу набавке по овој јавној набавци, а према законској регулативи.

1.
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

2.1.
Право учешћа по овом јавном позиву имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица, као и група понуђача. У случају подношења Заједничке понуде (чији је саставни део споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке), а која испуњавају услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (обавезни услови) и услова из конкурсне документације, а испуњеност истих доказују у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама и позивом за достављање понуда. Лице које је самостално поднело понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

2.2.
Уколико у јавној набавци учествује група понуђача са заједничком понудом, дужни су да поднесу правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке ако добију уговор, којим ће бити прецизно одређена појединачна одговорност сваког од понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

2.3.
ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.нцрц.ац.рс 

3.
РОКОВИ

3.1.
 Понуђачи су дужни да своје понуде благовремено доставе у запечаћеној коверти  поштом или предају у Службу деловодног протокола наручиоца, најкасније до 02.07.2019.г.год. до 11,30 часова,  на адресу: Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова бр. 14, Београд.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом а на полеђини коверте понуђач је дужан написати следеће: назив понуђача, адреса понуђача, број  телефона и особу за контакт. 

3.2.
Уколико се понуда доставља поштом ПОНУЂАЧ је дужан да обезбеди да понуда пристигне до назначене адресе наручиоца пре истека рока за достављање понуда, јер ће се у супротном сматрати неблаговременом. 

4.
Све понуде које НАРУЧИЛАЦ прими после истека утврђеног рока за подношење наручилац неће ни узети у разматрање и исте ће  неотворене вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.
  Преглед  важних активности и рокова : 

Активност
                          Датум и време

Рок за достављање понуда
: 02.07.2019.г. до 11.30 часова

Јавно отварање понуда: 
 02.07.2019.г.  у  12,00 часова

6.
     ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ С КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

6.1.

Сваки ПОНУЂАЧ  може искључиво у писаној форми  од  НАРУЧИОЦА  тражити   било  какво  појашњење или додатне информације у вези садржаја конкурсне документације и припремања понуде, најкасније  пет дана пре истека рока за достављање понуде. Комуникација између наручиоца и понуђача  у вези са тим обављаће  се у  писаној форми.

6.2.
      НАРУЧИЛАЦ је дужан да ПОНУЂАЧУ у року од три дана од дана пријема  пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу Управе за јавне набавки и на својој интернет страници. 

6.3
 
     Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем , односно путем поште , електронске поште или факсом

7.          ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7.1.
У било које време до крајњег рока за подношење понуда, НАРУЧИЛАЦ може, из било ког разлога, на своју иницијативу или као одговор на захтев потенцијалног понуђача за објашњење, извршити измене конкурсне документације. Сви потенцијални понуђачи који су преузели или добили конкурсну документацију биће, у писаној форми, обавештени о изменама конкурсне документације преко Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца , које ће за њих бити обавезујуће.

7.2  Ако НАРУЧИЛАЦ измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре истека рока за достављање понуда, НАРУЧИЛАЦ ће продужити крајњи рок за подношење понуда, о чему  ће обавестити све понуђаче, и објавити обавештење о продужењу рока.

7.3.   По истеку рока предвиђеног за достављање понуда НАРУЧИЛАЦ не може да мења или допуњује конкурсну документацију.

7.4.   По истеку рока предвиђеног за достављање понуда ПОНУЂАЧ не може повући нити мењати своје понуде, а уколико то ипак учини или уколико не потпише уговор када је његова понуда изабрана, наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију (меницу за озбиљност понуде) дату уз понуду.  

8. 
   ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА

8.1.
Понуда коју припреми ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са понудом коју размене ПОНУЂАЧ И НАРУЧИЛАЦ, треба да су написане на српском језику на којем је припремљена и конкурсна документација.

8.2. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди ПОНУЂАЧ, могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српском  језику.

8.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом  2. Закона о јавним набавкама.

9.
    НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ

9.1. 
Понуда се доставља у писаном облику, пожељно  на  обрасцу  који  ПОНУЂАЧ  добија  од  НАРУЧИОЦА  приликом  преузимања конкурсне документације(уколико понуђач доставља понуду на другом обрасцу, тај образац мора имати све елементе које има и образац понуде који је саставни део конкурсне документације наручиоца (прилог бр.3).

9.2. 
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно, и недвосмислено на следећи начин:   

9.3. 
Период важења понуде мора бити најмање 120 (једнастотинадвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

10.  
       КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА (ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ  УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ ДА БИ ПОНУДА БИЛА ОЦЕЊЕНА КАО ПРИХВАТЉИВА)

10.1. 
ПОНУЂАЧ мора да испуњава услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (обавезни услови за учешће) и додатне услове из конкурсне документације, а испуњеност истих доказује са документима која издају надлежни државни органи у складу са чл.77, ЗЈН и конкурсном документацијом. Уз понуду се обавезно доставља попуњен, потписан од стране овласценог лица понуђаца и оверен печатом образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  и конкурсне документације (уз Прилог бр. 4), заједно са достављањем доказа о испуњености наведених услова као и услова прописаних у члану  80. члану 81. (за подизвођаче,за групе понуђача који подносе заједничку понуду) Закона о јавним набавкама и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. УСЛОВ : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)

ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2.УСЛОВ : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)

         ДОКАЗ: 

 
Правна лица: 

1.
Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2.
Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3.
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 
Предузетници и физичка лица: 

1.
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није      осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела      против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или  давања мита, кривично дело      преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

        Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

      3) УСЛОВ : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или       стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

      ДОКАЗ:  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе И Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних  јавних  прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације

      4) УСЛОВ : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема изречену меру забране обављања делатности (чл. 75. ст. 2. Закона)

ДОКАЗ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 Закона).       Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.   

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  и оверена печатом.

б) ДОДАТНЕ УСЛОВЕ

ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)
Услов да понуђач располаже финанијском капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у две обрачунске године (2017. и 2018.година) није пословао са губитком и да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин:


Уколико је понуђач правно лице, доставља:

о Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за две обрачунске године (2017. и 2018. година). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади  у  последњих  6 месеци  који  претходе  месецу  у  коме  је  објављен позив,прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;


Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:

о
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за две године (2017. и 2018. година);

о
потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за две обрачунске године (2017. и 2018. годину).
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда , понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у две обрачунске године  -  2017.  и  2018.  години  није  пословао  са  губитком,  чла нови  групе  понуђача 

 испу њавају за једн о, а

**у случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив  испуњава сваки члан групе  понуђача посебн о.

***Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.

2) УСЛОВ да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 2  године пре дана подношења понуда  извео опште грађевинске радове у укупној вредности од 10.000.000,00 динара

Доказ: Наведени услови доказују се достављањем следећег доказа: копија закључених уговора о  извођењу грађевинско занатских радова са потврдама инвеситора о реализцији истих.

*
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

3. УСЛОВ  Да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке тј. да има радно ангажоване одговорне извођаче радова носиоце личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије:

Дипломирани инжењер архитектуре

-
400 Одговорни узвођач радова високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације 

или 410 Одговорнни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.

или 411 Одговорнни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње

-
430 Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

-
434 Одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија

-
450 Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

-
453 Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:


Личне лиценце одговорних извођача, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци,


Потврде ИКС-а, да су одговорним извођачима радова - чије су личне лиценце приложене и који су пријављени у понуди, лиценце важеће.


Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: за запослене  на неодређено или одређено време код понуђача – један од следећих доказа: фотокопије радних књижица или уговора о раду, а за лица ангажована ван радног  односа код понуђача: копије уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова и слично); 

Б) за технички капацитет 

Понуђач мора да располаже следећим техничким капацитетима да би био испуњен услов за поседовање техничког капацитета:

1) 2  лака доставна возила. 

ДОКАЗ : копија саобраћајне дозволе (очитана) и полиса осигурања да поседује горе наведена возила

2) Камион кипер 

ДОКАЗ : копија саобраћајне дозволе (очитана), полису осигурања и пописну листу  да поседује горе наведена возила
3) Машина за сечење бетона

ДОКАЗ: пописна листа освноих средстава
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона, а додатни услов испуњавају заједно.

Сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који је ступио на снагу 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

10.2. 
Стручна Комисија Института ће утврдити да ли су сва тражена документа приложена уз понуду ПОНУЂАЧА приликом поступка јавног отварања понуде, а на основу достављене документације за квалификацију понуђача односно попуњеног обрасца за установљавање квалификације понуђача.

11. 
У понуди  Понуђач је дужан да  наведе НАЧИН И УСЛОВЕ ПЛАЋАЊА за  предметну набавку. Наручилац  прихвата да рок плаћања буде  30 дана од дана пријема фактуре након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова).  Аванс није дозвољен. 11.1. У понуди понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или у групи понуђача(заједничка понуда) или са подизвођачима(даобавезно наведе називе подизвођача и учесника у заједничкој понуди)у складу са чланом 80. и 81. ЗЈН.

Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да је исти при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 12.  
       ЦЕНЕ И ВАЛУТА

12.1. Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без урачунатог ПДВ, са свим укалкулисаним трошковима, по јединици мере и не могу се мењати у току трајања уговора.

12.2.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће  поступити у складу са чланом  92. Закона о јавним набавкама.

13. 
      НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

13.1.
ПОНУЂАЧ који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим и који не смеју да буду дати на увид другим Понуђачима, дужан је да на првој страни документа у горњем десном углу крупним словима напише -ПОВЕРЉИВО-,овери печатом и потписом одговорног лица. Уколико Понуђачи не поступе по овом упутству подаци се неће сматрати поверљивим. 

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПОЗОВЕ НА ПРАВНИ ПРОПИС ПО ОСНОВУ КОГА ИМА ПРАВО ДА ОДРЕЂЕНИ ДОКУМЕНТ ПРОГЛАШАВА ПОВЕРЉИВИМ. 

14. 
     ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

14.1.
Рок за достављање понуда је  02.07.2019.г..год. до 11,30 часова.
14.2.
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда не стигне на адресу наручиоца или се отвори пре времена.

14.3.
На полеђини коверте треба обавезно навести назив и адресу понуђача што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

14.4.
Понуда се може доставити поштом или лично на адресу:

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Пастерова 14, 11000 Београд.

Са назнаком: - „НЕ ОТВАРАТИ-ПОНУДА ЗА НАБАВКУ- 

непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом.
Понуда понуђача која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива.

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

 14.5.
НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 02.07.2019.г.. године у 12,00 сати, у просторијама Института за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, 11000 Београд.  Приликом доласка, за присуствовање поступку јавног отварања понуда, представник Понуђача треба да се јави у Службу деловодног протокола (приземље Института,  соба бр. 32-архива, протокол) како би био обавештен у којој просторији ће бити одржан поступак отварања понуда.

14.6.
Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда мора поднети пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје мора имати свој број, датум издавања и мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Понуђача. Отварању понуда могу присуствовати и сва друга заинтересована лица.

14.7.
Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања понуда, потписују Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и  њихово присуство.

15.        ЗАХТЕВИ И КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА

15.1.
Наручилац ће у предметној набавци разматрати само прихватљиве понуде – понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и захтеве из конкурсне документације. 

15.2.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Понуде које је наручилац прихватио оцењиваће се применим критеријума утврђених у предметној набавци. У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом, наручилац ће уговор доделити понуђачу који је први доставио понуду на адресу наручиоца (резервни критеријум)

Поред обавезних и додатних услова за учешће, захтеви конкурсне документације у конкретном случају набавке су: 

а)
важност понуде мора бити минимум 120 (једнастотинадвадесет) дана од дана јавног отварања понуда и понуђач може поднети само једну понуду са доказима о испуњености законских услова и услова из конкурсне документације; 

б)
 изјаву да ће уколико уговор буде закључен са истим доставити регистровану меницу за добро извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном року

ц)
 гарантни рок не сме бити краћи од 24 месеца од момента потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему радова,  

д)
рок за извођење радова не сме бити дужи од 20 дана од дана увођења у посао;

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци добара донеће се применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА по основу члана 85. став 1. тачка 2. ЗЈН. 

Напомена: ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА: У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом, наручилац ће по основу елемента критеријума РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА–уговор доделити понуђачу који је доставио потврде о реализованим уговорима у претходној години  у већем износу.

15.3.
 Наручилац задржава право да:

 
одустане од вршења избора уколико установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације;

 
одустане од избора на основу одлуке надлежног органа;

 
одустане од избора у случају престанка потребе за конкретном набавком (нпр.виша сила);

 
одустане од избора уколико је предмет јавне набавке добијен поклоном, донацијом;

 
одустане од избора у случају да је понуђена цена најповољније понуде, већа од средстава које је НАРУЧИЛАЦ  планирао за конкретну јавну набавку (неприхватљива понуда).

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: Понуђач уписује рок плаћања од 30 дана од дана пријема фактуре након потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему радова. Аванс није дозвољен.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Извођач радова је дужан да радове изведе у року од 25 дана од дана увођења у посао.

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: Понуђач уписује најдужи рок важења понуде који не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

НАПОМЕНЕ:

•
Место извођења радова : Институт за онкологију и радиологију Србије, Пастерова 14, Београд

Понуде са варијантама неће се разматрати. Понуђач је обавезан да понуди  ИСКЉУЧИВО једну цену за једно понуђено добро и ИСКЉУЧИВО један рок плаћања (у данима по пријему фактуре). СВЕ ДРУГО СМАТРАЋЕ СЕ  ВАРИЈАНТАМА И ПОНУДА ЋЕ СЕ  ОДБАЦИТИ  КАО  НЕПРИХВАТЉИВА.

16.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

16.1.
 Приликом потписивања  уговора

 Понуђач који наступа самостално,у групи понуђача или са подизвођачима, односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања уговора  достави:

А)
РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,БЕЗ ПРИГОВОРА) ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА  ИЗНОС ОД 10 % ВРЕДНОСТИ УГОВОРА  И СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА

 Регистрована меница за добро извршење посла ће бити наплаћена у следећим случајевима:

а) ако понуђач не испуни своје уговорне обавезе на начин како је то регулисано уговором;

б) ако понуђач одбије да потише Записник о рекламацијама 

Б)   
ТРИ РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА ПОТПИСАНУ  

   
ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (ПИСМОМ )ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, НА  ИЗНОС ОД 2 % ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА БЕЗ ПДВ ПО ЈЕДНОЈ МЕНИЦИ. ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА МЕНИЦУ ДОСТАВИ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ЗАПИСНИКА О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТИВНОМ ПРИЈЕМУ РАДОВА. РОК ВАЖНОСТ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА ЈЕ 10 ДАНА ДУЖЕ ОД ДАНА ИСТЕКА ГАРАНТНОГ РОКА. 

Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.  

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и обавезе из уговора, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране  понуђача КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ.

17.            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

17.1. У року од два (2) дана од дана јавног отварања понуде, НАРУЧИЛАЦ ће донети одлуку о додели уговора и исту ОБЈАВИТИ НА ПОРТАЛУ УЈН и интернет страници наручиоца.

18.       ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Након доношења Одлуке о додели уговора и објављивања исте на Порталу УЈН и интернет страници наручица, наручилац ће у складу са законским одредбама приступити закључењу предметног уговора.

19. Ако после објављивања одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка  неки од понуђача жели да утврди разлоге због којих његова понуда није изабрана као најповољнија,  може да упути НАРУЧИОЦУ  захтев за заштиту права понуђача уколико сматра да су му права у поступку предметне јавне набавке повређена.

19.1. Одлука о додели уговора представља основ за закључивање уговора. Након поступка отварања понуда и окончања поступка преговарања, НАРУЧИЛАЦ ће НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ послати 4 /четири/ оригинала усаглашеног уговора на потпис.

20. Одабрани ПОНУЂАЧ ће бити у обавези да, приликом закључења уговора, а најкасније до отпочињања радова,достави наручиоцу регистровану меницу  за добро извршење посла у износу од 10% од уговорене вредности без урачунатог пдв и регистроване три менице за отклањање грешака у гарантном року на износ од 2 % од укупне вредности радова без пдв.

21. 
    ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уколико изабрани ПОНУЂАЧ не достави регистровану меницу за добро извршење посла или не потпише уговор о јавној набавци, у утврђеним роковима, НАРУЧИЛАЦ може одустати од закључења уговора о јавној набавци. Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чл.113. став 3. Закона о јавним набавкама.

20.          НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка за доделу уговора о јавној набавци,против сваке радње наручиоца. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл.63. став 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отлонио. Након доношења Одлуке у предметној  јавној набавци, рок за подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на порталу Управе за јавне набавке .

Захтев за заштиту права може да задржи даље активности наручиоца у поступку јавне набавке , до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права  или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

 Лице које је учествовало у поступку јавне набавке има право да изврши увид у податке о спроведеном поступку после доношења одлуке наручиоца, са чим у вези наручиоцу доставља  захтев у писаној форми у року од два дана од дана објављивања одлуке о додели уговора.

Захтев за заштиту права подноси се НАРУЧИОЦУ, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу одређену чланом 156.став 1. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије (бр. рачуна 840-30678845-06, позив на број 118 (прималац: Република Србија, сврха: републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се захтев односи, корисник : Буџет Републике Србије)) :

а)
60.000,00 динара ако се захтев за заштиту права                         

  ПРИЛОГ  3

ПОНУДА БР.____   ОД ДАНА ___________ за јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
Понуђач понуду подноси (заокружити опцију) :

а)самостално

б)заједничка понуда 

ц)са подизвођачем

	поз
	опис радова
	ј.м.
	количина
	јед.цена дин. (без ПДВ-а)
	јед.цена дин. (са ПДВ-ом)
	укупно дин. (без ПДВ-а)
	укупно дин. (са ПДВ-ом)

	1
	ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Архитектонско сондирање конструкције          ( вађење кернова) - из међуспратне конструкције
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком.
	ком.
	2,00
	
	
	
	

	1.2
	Архитектонско сондирање конструкције                   ( вађење кернова) - из подне плоче.
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком.
	ком.
	1,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	2
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	Облагање зидних површина мокрих чворова керамичким зидним плочицама А класе, тип, димензије и боје по избору пројектанта. Висина облагања 2м. Керамика се полаже на слој лепка предвиђеног за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Спојнице фуговати масом за фуговање, РАЛ у изабраном тону.
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2 обложене зидне површине, комплетно са припремом зидова који се облажу и фуговањем.
	м2
	70,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	1
	ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	2
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	

	Б      ПОНУДА НЕПРЕДВИЂЕНИХ АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ РАДИОАКТИВНОГ ЈОДА У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 
	

	поз
	опис радова
	ј.м.
	количина
	јед.цена дин. (без ПДВ-а)
	јед.цена дин. (са ПДВ-ом)
	укупно дин. (без ПДВ-а)
	укупно дин. (са ПДВ-ом)

	1
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Скидање каратавана са међуспратне конструкције због облагања зидова од опеке оловним плочама до армирано бетонске таванице плоче.
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	33,74
	
	
	
	

	1.2
	 Скидање ПВЦ пода са одвозом шута на депонију.  
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м2
	м2
	28,16
	
	
	
	

	1.3.
	Демонтажа ливено гвоздених радијатора,висине 70цм, тростубних, са затварањем вентила и пражњењем воде из истих
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по ком.
	ком.
	2,00
	
	
	
	

	1.4
	 Сечење и демонтажа вентилационих канала са плафона димензија 200 х 150мм са одвозом шута на депонију.
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1
	м1
	16,00
	
	
	
	

	1.5
	Аутогено сечење и демонтажа старих цеви за грејање са топлотном армираном гипсаном изолацијом димензија Ø 120 мм, са одвозом шута на депонију.
	
	
	
	
	
	

	
	Обрачун по м1
	м1
	21,00
	
	
	
	

	1.6
	 Сечење бетона и разбијање истог, ручни ископ за постављање канализационих цеви у објекту, ширина канала 45цм, дубина канала 40цм. 
	м1
	23,70
	
	
	
	

	
	УКУПНО РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Повезивање прекинутог напојног кабла 5 х 4 са појединачним изоловањем жила и кабла, приликом машинског ископа за полагање цеви за фекалну канализацију - спољни развод. 
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	2.2
	Повезивање прекинуте канализације на правцу ка шахти у ул. Др. Суботића, замена цеви Ø 110.
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	2.3
	Блиндирање постојеће канализационе цеви  Ø 110 која иде од сепаратора у правцу објекта ( није у употреби)
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	2.4
	Чишћење шахте поред објекта у којој су рађени прикључци
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	2.5
	Подбушивање из радних јама ка шахтама у циљу постављања цеви
	м1
	21,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА AРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	`1
	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ
	 
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	A.
	НЕПРЕДВИЂЕНИ  РАДОВИ
	
	ДИН.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Б.
	НЕПРЕДВИЂЕНИ  РАДОВИ
	
	ДИН.
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	СВЕ УКУПНО:
	 
	ДИН.
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ПОНУДА ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ РАДОВЕ  ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ РАДИОАКТИВНОГ ЈОДА У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 
	

	поз
	опис радова
	ј.м.
	количина
	јед.цена дин. (без ПДВ-а)
	јед.цена дин. (са ПДВ-ом)
	укупно дин. (без ПДВ-а)
	укупно дин. (са ПДВ-ом)

	
	А. ВЕНТИЛАЦИЈА  И КЛИМАТИЗАЦИЈА
	
	
	
	
	
	

	
	Напомена за позицију А/1
	
	
	
	
	
	

	
	Позиције подразумевају све транспортне трошкове до места монтаже, као и све потребне радове на подконструкцији, скели, вертикалном транспорту и сл. 
	
	
	
	
	
	

	
	Уз опрему се испоручује и обавља монтажа и то :
	
	
	
	
	
	

	
	конзоле за постављање уређаја на крову са     радовима на носачима фиксирањем на зид; 
	
	
	
	
	
	

	
	спајање вентилатора на крову са каналима на лицу места као и повезивање на електро напајање;
	
	
	
	
	
	

	
	Пре потврђивања поруџбине пројектант оверава коначне техничке параметре вентилатора. 
	
	
	
	
	
	

	1
	Кровни вентилатор за одвођење ваздуха из ових простора радне ознаке тип, CTVB/4 - 225, производ:"S&P"- Шпанија са карактеристикама: проток извлачења 880 m3/h, напор екст. 230Pa, опрема за даљинско укључење са кутијом, самоподизна клапна за отварање при стартовању напајање 23V/50Hz и N=130W и 0,71 А еластичне прирубнице за везу са постољем.
	компл.
	2,00
	
	
	
	

	2
	Ваздушни вентили за убацивање и извлачење ваздуха са штуцном за везу на округле канале, производње "Тrox" (без замене).
	
	
	
	
	
	

	
	LVS 100
	ком.
	4,00
	
	
	
	

	
	LVS 160 i  Z-LVS 160
	ком.
	10,00
	
	
	
	

	3
	Правоугаони канали за ваздух, машинске израде, са фазонским комадима и вешачима. Дебљина лима према нормама. Вешање за армирано бетонску плочу и зидове извести помоћу анти звучних вешача. Спајање без прирубница, 140/140 mm,  d-250.
	кг.
	420,00
	
	
	
	

	4
	Носачи израђени од црних профила
	кг.
	80,00
	
	
	
	

	5
	Извршити изолацију лимених канала, за хладни и топли ваздух изолацијом типа "ARMAFLEX" са парном браном, дебљине изолације 13mm. Уз исту се испоручује лепак и трака за покривање ивица.
	m²
	18,00
	
	
	
	

	6
	Моно сплит зидна јединица , величина 12
	ком.
	3,00
	
	
	
	

	7
	Премештање постојећих радијатора са новим радијаторским везама и арматуром, комплет.
	компл.
	6,00
	
	
	
	

	6
	Isporuka i montaža loptastih slavina 
	
	
	
	
	
	

	
	                                                             DN 15
	ком.
	10,00
	
	
	
	

	
	                                                             DN 20
	ком.
	4,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО    A   ДИН.
	 
	 
	
	
	
	

	
	Б. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	
	
	
	
	

	1
	Пријем и ускладиштење предвидјеног материјала, опреме, потребног алата за рад и слично.
	паушал.
	
	
	
	
	

	2
	Извршити проверу функционалности комплетираних дотеривањем протока, као и регулацију истог на радне параметре са израдом извештаја који потписују надзорни орган, представник производјача аутоматике и руководилац радова. 
	паушал.
	
	
	
	
	

	3
	Израда упутства за руковање и одржавање инсталације као и пројекта изведеног стања у 3 (три) примерка.
	паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО   Б       ДИН.
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИ РАДОВИ
	 
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	A.
	ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА
	
	ДИН.
	
	
	
	

	Б.
	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
	
	ДИН.
	
	
	
	

	 
	СВЕ УКУПНО:
	 
	ДИН.
	 
	 
	
	

	А
	
	
	
	
	
	
	

	ПОНУДА ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ  РАДОВЕ  ЗА НОВОПРОЈЕКТОВАНИ СИСТЕМ ЗА АУДИО ВЕЗУ ПРОСТОРА ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ РАДИОАКТИВНОГ ЈОДА У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 
	

	поз
	опис радова
	ј.м.
	количина
	јед.цена дин. (без ПДВ-а)
	јед.цена дин. (са ПДВ-ом)
	укупно дин. (без ПДВ-а)
	укупно дин. (са ПДВ-ом)

	1. 
	Интерфонски сет без слушалица са 10 позивних тастера тип IMM2100 
	ком.
	6
	
	
	
	

	2. 
	Стони носач за сет тип ZIT 1301
	ком.
	6
	
	
	
	

	3. 
	Напојна јединица
	ком.
	1
	
	
	
	

	     4. 
	Пројектовање система
	пауш.
	1
	
	
	
	

	5. 
	Структурно каблирање система
	пауш.
	1
	
	
	
	

	6. 
	Завршна монтажа и пуштање у рад
	пауш.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	УКУПНА ЦЕНА:
	
	
	
	
	
	

	Б
	
	
	
	
	
	
	

	ПОНУДА ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ РАДОВЕ  ЗА  СИСТЕМ ЗА СОС ПОЗИВ ИЗ ПРОСТОРА  ЗА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ РАДИОАКТИВНОГ ЈОДА У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 
	

	поз
	опис радова
	ј.м.
	количина
	јед.цена дин. (без ПДВ-а)
	јед.цена дин. (са ПДВ-ом)
	укупно дин. (без ПДВ-а)
	укупно дин. (са ПДВ-ом)

	1. 
	Централни панел тип CP2004 
	ком.
	1
	
	
	
	

	2. 
	Паралелни панел тип PP2004 
	ком.
	3
	
	
	
	

	3. 
	Собни терминал тип ST2001 
	ком.
	2
	
	
	
	

	4. 
	Собна сигнална лампа тип SSC2002 
	ком.
	2
	
	
	
	

	5. 
	Притисни СОС тастер тип PSOS2000 
	ком.
	2
	
	
	
	

	6. 
	Потезни СОС тастер тип SOS2000
	ком.
	2
	
	
	
	

	7. 
	Напојна јединица тип NJ2011 
	ком.
	1
	
	
	
	

	8. 
	Структурно каблирање система
	пауш.
	1
	
	
	
	

	9.
	Завршна монтажа и пуштање у рад
	пауш.
	1
	
	
	
	

	УКУПНА ЦЕНА :
	
	
	
	
	
	

	В
	
	
	
	
	
	
	


	ПОНУДА ЗА НЕПРЕДВИЂЕНЕ РАДОВЕ ЗА  ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА  ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ РАДИОАКТИВНОГ ЈОДА У ТЕРАПИЈСКЕ СВРХЕ, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
	

	поз
	опис радова
	ј.м.
	количина
	јед.цена дин. (без ПДВ-а)
	јед.цена дин. (са ПДВ-ом)
	укупно дин. (без ПДВ-а)
	укупно дин. (са ПДВ-ом)

	 
	Испорука опреме и монтажа
	 
	 
	 

	A
	Поширење система за аутоматску дојаву пожара - Простор за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе и простор Нуклеарна медицина
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	Јављач пожара, оптички, адресабилни, Detectomat, PL3300-O
Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	12
	
	
	
	

	2
	База јављача пожара, Detectomat, PL3300 база.
Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	12
	
	
	
	

	3
	Паралелни индикатор прораде детектора, конвенционални, Argus FI100
Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	5
	
	
	
	

	4
	Јављач пожара, оптички, адресабилни, Detectomat, PL3300-O
Монтира се у простору одељења за радиолошку дијагностику.
	ком.
	4
	
	
	
	

	5
	База јављача пожара, Detectomat, PL3300. Монтира се у простору одељења за радиолошку дијагностику.
	ком.
	4
	
	
	
	

	6
	Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, Argus FI100
Монтира се у простору одељења за радиолошку дијагностику.
	ком.
	2
	
	
	
	

	7
	Ručni javljač požara, adresabilni, sa izolatorom kratkog spoja na petlji, Detectomat, PL3300-MCP
Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	1
	
	
	
	


za deblokadu 4 kliznih olovnih vrata u slučaju požara, modul se montira u središnjoj prostoriji, sa modula se vode kablovi do svakih vrata i ostavlja dužina do poda.

	Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	2
	
	
	
	
	

	9
	Razvodna kutija OG, dimenzija 250x250x110mm za montažu adresabilnih izvršnih modula.
Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	1
	
	
	
	

	10
	Sirena, adresabilna protivpožarna, crvena, Detectomat, SDM 3300 R
Монтира се у новом простору за примену радиоактивног јода у терапијске сврхе.
	ком.
	2
	
	
	
	

	11
	Sirena, adresabilna protivpožarna, crvena, Detectomat, SDM 3300 R. Монтира се у простору одељења за радиолошку дијагностику.
	ком.
	1
	
	
	
	

	12
	Demontaža postojećih adresabilnih elemenata zaostalih u prostoru koji se rekonstruiše, nastavljanje postojeće adresabilne petlje na mestima uklonjenih elemenata.
	пауш.
	1
	
	
	
	

	13
	Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30
za povezivanje nove adresabilne petlje sa centrlom za dojavu požara
	м
	250
	
	
	
	

	14
	Obujmica sa funkcijom u požaru E30 u kompletu sa ankerom
	ком.
	750
	
	
	
	

	15
	Formiranje nove adresabilne petlje, povezivanje na dojavnu centralu.
	пауш.
	1
	
	
	
	

	16
	Модул петље, системски, компатибилан са дојавном централом Detectomat 3004, инсталација уметањем на PGA слот матичне плоче на дојавној централи, регистрација модула посредством софтвера за конфигурацију Detectomat, учитавање интегритета и елемената нове адресабилне петље, Detectomat, DLI3240
	пауш.
	1
	
	
	
	

	17
	Уклањање демонтираних јављача пожара у програмирању централе, учитавање старе адресабилне петље са измењеним бројем елемената.
	пауш.
	1
	
	
	
	

	18
	Испитивање инсталације, програмирање системских парамета, усклађивање радних функција, регистрација нових адресабилних уређаја за детекцију и сигнализацију, додељивање софтверских зона, пуштање система у први погон, обука корисника за руковање ситема, функционална проба, издавање записника о функционалној проби, обележавање новододатих елемената система.
	ком.
	1
	
	
	
	

	 
	Ukupno:
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОРАДОВИ РАДОВИ
	 
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	A.
	СИСТЕМ ЗА АУДИО ВЕЗУ 
	
	ДИН.
	
	
	
	

	Б.
	СИСТЕМ ЗА СОС ПОЗИВ
	
	ДИН.
	
	
	
	

	В.
	СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА
	ДИН.
	
	
	
	

	 
	СВЕ УКУПНО:
	 
	ДИН.
	 
	 
	
	

	 
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА
	 
	Укупно без ПДВ-а
	Укупно са ПДВ-ом

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	A.
	АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
	ДИН.
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Б.
	МАШИНСКИ РАДОВИ
	
	ДИН.
	
	
	
	

	В.
	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
	
	ДИН.
	
	
	
	

	 
	СВЕ УКУПНО:
	 
	ДИН.
	 
	 
	
	


Укупна вредност понуде: _______________без пдв,  са пдв___________________

Словима (укупна вредност понуде са пдв): ________________________________________________________________________

Саставни део понуде чине попуњени обрасци спецификације који су дефинисани конкурсном документацијом наручиоца, као excel табелу у прилогу. 

Рок и начин плаћања: _________________________________________________________

Рок извођења радова од дана увођења у посао: __________________________ дана

Гарантни рок на изведене радове од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему радова: ___________________________

Рок важења понуде:________________________

ЈЕДИНИ КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ КРИТЕРИЈУМ НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

У предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем 

_____________________. Подизвођач   у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назив подизвођача:_________________________________________


Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________



Име Директора:________________________    

Потпис овлашћеног лица понуђача





                                    ______________________________

Прилог бр. 4

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда за правна лица односно Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра за предузетнике.

Овај доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача

2)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Овај доказе понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача

3)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Доказ: Уверење Пореске управе (Министарства надлежно за послове финансија) да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

НАПОМЕНА: САГЛАСНО ЧЛАНУ 78. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''СЛ. ГЛАСНИК РС, БР. 124/12, 14/15 и 68/15), ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, НИЈЕ ДУЖАН ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ, ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75., СТАВ 1., ТАЧКЕ 1) - 4) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.

4)
Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат у Конкурсној документацији - прилог бр.11 конкурсне документације).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

2.   ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)
Услов да понуђач располаже финанијском капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да понуђач у две обрачунске године (2017. и 2018.година) није пословао са губитком и да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

Доказ: Наведени услов доказује се на следећи начин:


Уколико је понуђач правно лице, доставља:

о Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за две обрачунске године (2017. и 2018. година). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади  у  последњих  6 месеци  који  претходе  месецу  8 

прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;


Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:

о
биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за две године (2017. и 2018. година);

о
потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за две обрачунске године (2017. и 2018. годину).
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда , понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период;

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у две обрачунске године  -  2017.  и  2018.  години  није  пословао  са  губитком,  чла нови  групе  понуђача  испу њавају за једн о, а

у случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив  испуњава сваки члан групе  понуђача посебн о.

**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.

2). УСЛОВ да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке тј. да је у периоду од 2  године пре дана подношења понуда извео опште грађевинске радове у укупној вредности од 10.000.000,00 динара

Доказ: Наведени услови доказују се достављањем следећег доказа: копија закључених уговора о  извођењу грађевинско занатских радова са потврдама инвеситора о реализцији истих.

*
У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

3. УСЛОВ Да понуђач испуњава услове у погледу кадровских капацитета за учешће у поступку предметне јавне набавке тј. да има радно ангажоване одговорне извођаче радова носиоце личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије:

Дипломирани инжењер архитектуре

-
400 Одговорни узвођач радова високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације 

или 410 Одговорнни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.

или 411 Одговорнни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње

-
430 Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

-
434 Одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија

-
450 Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

-
453 Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система

Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:


Личне лиценце одговорних извођача, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци,


Потврде ИКС-а, да су одговорним извођачима радова - чије су личне лиценце приложене и који су пријављени у понуди, лиценце важеће.


Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: за запослене  на неодређено или одређено време код понуђача – један од следећих доказа: фотокопије радних књижица или уговора о раду, а за лица ангажована ван радног  односа код понуђача: копије уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова и слично);

3) за технички капацитет 

Понуђач мора да располаже следећим техничким капацитетима да би био испуњен услов за поседовање техничког капацитета:

1) 2  лака доставна возила. 

ДОКАЗ : копија саобраћајне дозволе (очитана) и полиса осигурања да поседује горе наведена возила

2) Камион кипер 

ДОКАЗ : копија саобраћајне дозволе (очитана), полису осигурања и пописну листу  да поседује горе наведена возила
3) Машина за сечење бетона

ДОКАЗ: пописна листа освноих средстава
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о кадровском капацитету.

НАПОМЕНА:

Наведене доказе о испуњености услова (обавезних и додатних) понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН  наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави напред наведене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Сагласно члану 78. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75., став 1., тачке 1) - 4) Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи  до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и то: податке о регистрацији понуђача (извод из регистра Агенције за привредне регистре), који су доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.апр.гов.рс); податак да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади (који је доступан на интернет страни Народне банке Србије хттп://нбс.рс/интернет/цирилица/67/пн.хтмл ), као и податак о томе да понуђач није пословао са губитком, који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.апр.гов.рс).

У  горе наведеном случају понуђач је дужан да наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни  

Прилог бр. 4/а

Прилoг бр. 4/a

Oбрaзaц зa oцeну испуњeнoсти услoвa из члaнa 75. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa и дoдaтних услoвa 

ПOНУЂAЧИ СУ OБAВEЗНИ ДA ИСTИ ПOПУНE, OВEРE ПEЧATOM И ПOTПИШУ)

У СЛУЧAJУ ПOДНOШEНJA ЗAJEДНИЧКE ПOНУДE ИЛИ ПOНУДE СA ПOДИЗВOЂAЧИMA ,ПРEДMETНИ OБРAЗAЦ JE ПOНУЂAЧ ДУЖAН ДA КOПИРA И ИСTИ ДA БУДE ПOПУНJEН,OВEРEН ПEЧATOM И ПOTПИСAН OД СTРAНE СВИХ ПOНУЂAЧA/ПOДИЗВOЂAЧA У ПРEДMETНOJ НAБAВЦИ (пoнуђaч мoжe дoкaзe дoстaвити у нeoвeрeним кoпиjaмa).

	Зaхтeвaни  дoкaз зa испуњeнoст услoвa 
	Брoj и дaтум издaвaњa прилoжeнoг дoкaзa
	Oргaн кojи je издao зaхтeвaни дoкaз

	1) Извoд из  рeгистрa нaдлeжнoг oргaнa (oвa тaчкa oднoси сe и нa стрaнe пoнуђaчe) )-извoд из Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, Приврeднoг судa или другoг нaдлeжнoг oргaнa кojи вoди рeгистaр приврeдних субjeкaтa) ;
	
	

	2) пoтврдe нaдлeжних oргaнa (судoвa, oргaнa упрaвe) дa ПOНУЂAЧ И ЊEГOВ ЗAКOНСКИ ЗAСTУПНИК нису oсуђивaни зa нeкo oд кривичних дeлa кao члaн oргaнизoвaнe криминaлнe групe , дa ниje oсуђивaн зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe , кривичнa дeлa прoтив живoтнe срeдинe , кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa , кривичнo дeлo прeвaрe  и истe нe мoгу бити стaриje oд 2 (двa) мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa 
	
	

	3) пoтврдe нaдлeжнoг пoрeскoг oргaнa и oргaнизaциje зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe или пoтврдe нaдлeжнoг oргaнa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje (у случajу дa сe исти нaлaзи у пoступку привaтизaциje) дa je пoнуђaч измириo дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у склaду сa прoписимa Рeпубликe Србиje или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe нa њeнoj тeритoриjи (1.пoтврдa Пoрeскe упрaвe нaдлeжнe филиjaлe пoнуђaчa и 2. пoтврдa Упрaвe jaвних прихoдa Сeкрeтaриjaтa зa финaнсиje o измирeњу дoспeлих oбaвeзa пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa)  и истe нe мoгу бити стaриje oд 2 (двa) мeсeцa прe oтвaрaњa пoнудa .
	
	

	A)  финанијски капацитет
1)  доказ:Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за две обрачунске године (2017. и 2018. година). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади  у  последњих  6 месеци  који  претходе  месецу  у  коме  је  објављен позив,
	
	

	Б) пословни капацитет

Доказ:копија закључених уговора о  извођењу грађевинско занатских радова са потврдама инвеситора о реализцији истих.
Ц) кaдрoвски кaпaцитeт 

да има на располагању одговорне извођаче радова носиоце личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије:
Дипломирани инжењер архитектуре

-
400 Одговорни узвођач радова високоградње и унутрашњих инсталација водовода и канализације 
или 410 Одговорнни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.
или 411 Одговорнни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње
-
430 Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
-
434 Одговорни извођач радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија
-
450 Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

-
453 Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система
Доказ: Наведени услов доказује се достављањем:
· Личне лиценце одговорних извођача, који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци,
· Потврде ИКС-а, да су одговорним извођачима радова - чије су личне лиценце приложене и који су пријављени у понуди, лиценце важеће.
· Доказе о радном ангажовању носилаца личних лиценци: за запослене  на неодређено или одређено време код понуђача – један од следећих доказа: фотокопије радних књижица или уговора о раду, а за лица ангажована ван радног  односа код понуђача: копије уговора о радном ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова и слично);
Д) за технички капацитет 

Понуђач мора да располаже следећим техничким капацитетима да би био испуњен услов за поседовање техничког капацитета:

1) 2  лака доставна возила. 

ДОКАЗ : копија саобраћајне дозволе (очитана) и полиса осигурања да поседује горе наведена возила

2) Камион кипер 

ДОКАЗ : копија саобраћајне дозволе (очитана), полису осигурања и пописну листу  да поседује горе наведена возила
3) Машина за сечење бетона

ДОКАЗ: пописна листа освноих средстава

	
	

	Изjaвa пoнуђaчa дa  пoштуje oбaвeзe кoje прoизлaзe из вaжeћих прoписa o зaштити нa рaду, зaпoшљaвaњу и услoвимa рaдa, зaштити живoтнe срeдинe,  кao и дa нeмajу зaбрaну oбaвљaњa дeлaтнoсти кoja je нa снaзи у врeмe пoднoшeњa пoнудe пoнуђaчи су дужни дa дoстaвe изjaву o испуњeнoсти прeдмeтнoг услoвa (прилoг бр.11 кoнкурснe дoкумeнтaциje
	
	

	Рeшeњe o упису пoнуђaчa у рeгистaр пoнуђaчa кojи сe вoди у Aгeнциjи зa приврeднe рeгистрe (УКOЛИКO JE ИСTИ УПИСAН У РEГИСTAР ПOНУЂAЧA)
	
	


М О Д Е Л   У Г О В О Р А

( понуђач обавезно попуњава, оверава и потписује модел уговора)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
Закључен између:

Наручиоца:


Института за онкологију и радиологију Србије, Београд, Пастерова 14, кога заступа в.д. директор Проф.др. Даница Грујичић, матични број: 07046707, ПИБ: 100284729, број рачуна 840-618661-46 који се води код Управе за трезор   (у даљем тексту: Наручилац)

и

Извођача: „
____________________”, ____________, ПИБ:______________________
 

Матични број:____________Број рачуна:___________Назив банке:______________


Телефон: _________________

Телефакс:_________________  
  

кога заступа _____________________ .

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора: ЈН Број: 118.
Број и датум Одлуке о додели уговора:________________од _____2019.године Понуда изабраног понуђача бр._____од____________године

У В О Д Н Е   О Д Р Е Д Б Е

Члан 1.

Предмет овог уговора су непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
, е, у свему према усвојеној понуди Извођача број______од
__________2019.године, код наручиоца је заведена под бројем __________од  дана_____________, која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извођење непредвиђених радова у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
врши се у циљу побољшања услова у којима се обављају редовне делатности Института за онкологију и радиологију Србије.
О Б А В Е З Е    И З В О Ђ А Ч А

Члан 3.

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе својим средствима и својом радном снагом, у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, одобреном инвестиционо - техничком документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Члан 4.

Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова. У складу са усвојеном понудом Извођач ангажује подизвођаче, и то:

-___________________
 
(назив и адреса подизвођача),

-___________________
 
(назив и адреса подизвођача),

подизвођачи  ће  у  оквиру  уговорених  радова,  извршити  следеће  делове  предметих  радова:

 ______________________________________________________________________
,
који
чине ______________________________________________________
         % од укупне вредности уговорених радова (највише до 50%), и извршиће их својим средствима и својом радном снагом. Извођач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико Извођач наступа као група понуђача, сагласно споразуму о заједничком наступању број______
од__________.године, сви чланови групе заједнички извршавају уговорене послове и неограничено солидарно одговарају за извршење уговорених радова.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде број_______од_________
године и да све време трајања овог уговора има обезбеђене одговорне извођаче, носиоце важећих тражених личних лиценци.

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи.

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова, Извођач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведених одговорних извођача и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су запослени или ангажовани по другом правном основу код Извођача.

Извођач се обавезује да у складу са чланом 151. Закона о планирању и изградњи посебним решењем одреди Одговорног извођача који руководи грађењем објекта односно извођењем радова (у даљем тексту Одговорни извођач).

Одговорни извођач обавезан је да поред обавеза из члана 152. став 7. Закона о планирању и изградњи, изврши и следеће обавезе:

1.
да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова;

2.
да координира, организује и руководи радом свих осталих одговорних извођача радова и обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из њихове стручне надлежности;

3.
да за све време трајања изградње располаже информацијама битним за реализацију уговора;

4.
 да као представник Извођача комуницира са Оперативним тимом Наручиоца за праћење реализације уговора (у даљем тексту Оперативни тим).

Извођач се обавезује да акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду достави Наручиоцу у складу са одредбама овог уговора.

Сва решења о именовању одговорних извођача радова чине саставни део овог уговора.

Члан 5.

Извођач је обавезан да у року до 5 дана од дана пријема инвестиционо - техничке документације од стране Наручиоца, а пре увођења у посао, изврши следеће:

1.
детаљно проучи пројектно-техничку документацију и упореди са усвојеном понудом и да Наручиоцу достави Извештај о прегледу наведене документације, са евентуалним примедбама, на даље разматрање. Неблаговремено уочене примедбе, које нису садржане у Извештају, а могле су бити благовремено сагледане, неће имати утицаја на рок извођења радова.

2.
пре почетка радова потпише и овери печатом техничку документацију, у складу са одредбама члана 152. став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи.

Извођач је обавезан да у року до 5 дана од дана увођења у посао достави на     преглед и мишљење стручном надзору следеће:

1.
достави на преглед и мишљење стручном надзору детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране  представника извођача радова – Одговорног извођача и Извођача. Обавезни саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то:


план ангажовања потребне радне снаге;


план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;


план набавке  потребног материјала;


финансијски план реализације извођења радова кумулативно и појединачно по месецима.

2.
достави пројекат организације и технологије извођења радова;

3.
достави елаборат о уређењу градилишта који садржи мере обезбеђења градилишта, елаборат заштите на раду и противпожарне заштите при извођењу радова;

Извођач је у року из става 2. овог члана дужан да Наручиоцу достави списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама.

Стручни надзор ће, у року од 7 дана од дана пријема документације из става 2. овог члана, извршити преглед достављене документације и о томе сачинити мишљење које доставља Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема мишљења отклони евентуалне примедбе стручног надзора, наведене у мишљењу.

Динамички план са ресурсним плановима, стручни надзор потписује оверава и доставља Наручиоцу у три примерка у роковима наведеним у претходном ставу. Динамички план, са свим наведеним ресурсним плановима, сматраће се усвојеним када буде потписан и оверен од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Уколико се у току извођења радова укаже потреба за ревизијом динамичког плана, стручни надзор је дужан да обавести Наручиоца и да након добијене писане  сагласности, наложи Извођачу израду ревидованог динамичког плана без померања уговореног рока завршетка. Извођач је у обавези да ревидован динамички план изради у року од 7 дана од давања налога стручног надзора. За усвајање се примењује поступак из ставова 4. и 5. овог члана.За непоступање у задатим роковима овог члана, примењује се члан 32 уговора.

Члан 6.

Извођач је обавезан да  пре увођења у посао, достави Наручиоцу:

1.
Регистроване менице, са пратећим меничним овлашћењима која морају имати клаузулу да су безусловне, без протеста  и плативе на први позив, и то:

 - регистроване менице за добро извршење посла у висини 10% од уговорене цене радова без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла;

            -3  регистроване менице за отклањање грешака у гарантном року у висини 2% од уговорене цене радова без ПДВ-а, по једној меници , са роком важности 10 дана дуже од истека гарантног рока. 

2.
Решења о именовању представника извођача радова – Одговорног извођача и одговорних извођача радова по врстама радова;

3.
Акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду.

Извођач се обавезује да наведене менице из става 1. тачка 1. овог члана продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова. 

У случају продужења рока из члана 20. овог уговора, овај уговор представља правни основ за продужење важности напред наведених меница банке из овог члана уговора.

Члан 7.

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и следеће активности и радове:

1.
да изврши све потребне припреме за грађење предвиђене чланом 149. Закона о планирању;

2.
да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању Одговорног извођача, решења о одређивању осталих инжењера одговорних извођача радовапо врстама радова и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се објекат гради;

3.
да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету изведених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;

4.
да у току извођења радова, на градилишту поред Одговорног извођача обезбеди обавезно присуство инжењера - одговорних извођача радова за време извођења радова из њихове стручне надлежности;

5.
да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте, сертификате и другу документацију којом се доказује њихов квалитет, оригинал или оверене фотокопије на начин дефинисан прописима за ову област као и да исте преда стручном надзору на сагласност за уградњу, уз претходну  проверу усаглашености са пројектном  и уговорном документацијом;

6.
да обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

7.
да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;

8.
да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

9.
да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта;

10.
да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у задатом року;

11.
да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

12.
да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају у задатим роковима;

13.
да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

14.
да изради пројекат изведеног објекта у три примерка и да га, са Изјавом одговорних извођача радова и вршилаца стручног надзора датом под кривичном и материјалном одговорношћу, да је пројекат изведеног објекта идентичан изведеном стању, достави Наручиоцу на потписивање и оверу;

15.
да пре примопредаје изведених радова изврши обуку особља које именује и одреди Корисник за руковање и одржавање инсталација и објекта, о чему сачињава записник о обуци особља корисника који потписује заједно са Корисником и достави записнички сва упутства испоручиоца уграђене опреме;

16.
да сачини у два примерка писано упутство за редовно и периодично одржавање објекта и инсталација и да га при примопредаји изведених радова достави Кориснику;

17.
да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

18.
да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

19.
да по завршетку свих радова околни терен доведе у првобитно стање;

20.
да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и осталим позитивним прописима.

Члан 8.

Извођач је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а посебно да:

1.
све време извођења радова спроводи и унапређује мере безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом;

2.
поступа по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и координатора за безбедност и здравље на раду.

Члан 9.

Извођач је обавезан да о свом трошку обезбеди:

1.
извођење свих припремних радова 

2.
одношење смећа и др, од дана увођења у посао, до примопредаје објекта; 

3.
опремљен простор у оквиру привремених градилишних објеката, за потребе обављања послова ангажованог стручног надзора и оперативног тима Наручиоца;

4.
услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану;

5.
надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме;

6.
обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје.

Члан 10.

Извођач је дужан да:

-
омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим предметним просторима где се обављају активности за потребе градилишта.

-
поступи по свим писаним примедбама Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте.

-
у сваком тренутку на захтев стручног надзора, заједно са стручним надзором, изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачине извештај.

Извештај потписују Извођач и стручни надзор, а на основу тог извештаја, стручни надзор сачињава посебан извештај који доставља  Наручиоцу, уз оверену привремену ситуацију са коментаром и предлогом мера.

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да по налогу стручног надзора или Наручиоца, уведе у рад више смена, продужи смену, или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то.

О Б А В Е З Е    Н А Р У Ч И О Ц А

Наручилац се обавезује:

Члан 11.

1.
да пре увођења Извођача у посао преда Извођачу одобрену техничку документацију за извођење радова да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и да преда Извођачу решења о именовању извршилаца стручног надзора;

2.
да у року од 1 дана од дана закључења уговора решењем формира Оперативни тим, а који кроз координацију и комуникацију са Извођачем и осталим учесницима у реализацији спецификације радова прати реализацију уговора;

3.
да у примереном року решава све захтеве Извођача упућене посредством стручног надзора, са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву. Наручилац у писаној форми доставља одговоре стручном надзору и Извођачу;

4.
да обезбеди израду Плана превентивних мера и вршење услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, на основу Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;

5.
да благовремено решава, уз писано и образложено мишљење стручног надзора:

а)
евентуалне
захтеве
за
уговарање
вишкова
и
мањкова
радова
и непредвиђених радова;

б)   евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

6.
да контролише, ревидује и усаглашава понуде за неуговорене радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;

7.
да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације;

8.
да формира Комисију за примопредају радова и да учествује у раду те комисије;

9.
да формира Комисију за утврђивање коначног обрачуна и да учествује у раду те комисије.

У В О Ђ Е Њ Е   И З В О Ђ А Ч А  У  П О С А О

Члан 12.

Наручилац писаним путем обавештава стручни надзор о испуњењу услова за увођење Извођача у посао а након испуњења обавеза Извођача из члана 5. став 1. тачке 1. и 2. и члана 6. овог уговора и испуњења обавеза Наручиоца из члана 11. тачке 1-4. и 6. овог уговора које су утврђене за извршавање пре увођења у посао.

Увођење Извођача у посао стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник.

Даном увођења у посао, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова.

Члан 13.

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију менице за добро извршење посла у целости и менице за отклањање грешака у гарантном року, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

У Г О В О Р Е Н А  Ц Е Н А  И  Н А Ч И Н   П Л А Ћ А Њ А

Члан 14.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи___________________
динара (словима:________________________


динара), без обрачунатог пореза на додату вредност и добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број_________
од___________
године.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.Наручилац се обавезује да изврши уплату целокупног уговореног износа у року од ____дана од дана потписивања записника о квалитативног и квантитативног пријема радова на рачун извођача радова.
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу на начин и у роковима из овог уговора. Обавезе које ће доспевати по овом уговору у наредној буџетској години или годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде број

 ___________
од___________
године фиксне, и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана уговорена јединична цена радова (фиксна цена).

Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз доношење Одлуке о измени уговора по основу члана 115. Закона о јавним набавкама и закључивањем анекса.Ако у току извођења радова наступе ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, одговарајуће одредбе овог Уговора ће се споразумно изменити, доношењем Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и закључењем Анекса.

Као ванредни догађаји из претходног става овог члана сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве и др) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова продужења по основу ванредних догађаја и по другим уговореним основама.

Уколико дође до измене уговорене цене  услед раста цена као основа обрачуна разлике у цени, плаћање по измењеним условима ће се третирати као извршење овог уговора.

Члан 15.

Oкончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу комисије из Института  и потписаном Записнику о квалитативној и квантитативној  примопредаји радова и Записнику о коначном обрачуну.

Уз  окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, посредством стручног надзора:

1.
фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;

2.
фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;

3.
фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, обострано потписане и оверене;

4.
атестну документацију о уграђеним материјалима и опреми који су уграђени у периоду извођења радова, у складу са чланом 7. став 1. тачка 6. овог уговора, са овером стручног надзора да  је и када извршио увид у оригинал и важност атеста, осим за материјале и опрему за коју је атестна документација достављена уз неку од претходних ситуација;

5.
Приликом потписивања записника о квалитативном и кванитативном пријему радова  Извођач је дужан да достави три менице за отклањање грешака у гарантном року за: изведене радове на  износ од 2% од укупне вредности уговора без пдв по једној меници, са роком важости 10 дана дуже од дана истека гарантном рока.

Уколико Извођач не достави окончану ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

 Окончану  ситуацију Извођач доставља  стручном надзору на оверу. Стручни надзор је дужан да у року од 7 дана од дана пријема ситуације изврши контролу и оверу и ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, достави Наручиоцу на оверу и плаћање.

Н Е У Г О В О Р Е Н И    Р А Д О В И
Вишкови и мањкови радова Члан 16.
Вишкови  радова  су  количине  радова  које  прелазе  уговорене  количине  из  усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова  који су предмет овог уговора.

Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему њихово извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања анекса, преда Наручиоцу меницу  предвиђену у члану 6.. тачка 1. овог уговора, 

Испуњењем услова из става 5. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом, у складу са чланом 14. став 7. овог уговора.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.
 Непредвиђени радови Члан 17.
Непредвиђени радови су радови који уговором и/или пројектно - техничком документацијом нису обухваћени, а неопходно их је извести у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а најкасније у року од једног дана пре истека уговореног рока и пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:

-
предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране стручног надзора;

-
детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са ''Нормативима и стандардима рада у грађевинарству'' - (издавач: ''Грађевинска књига''). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената:

а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног, на бази просечне зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику;

б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и доставља Наручиоцу своје мишљење, односно детаљно образложење, најкасније у року од 1 дана од дана пријема. Након пријема позитивног мишљења стручног надзора, покреће се процедура за уговарање непредвиђених радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

Уколико стручни надзор утврди оправданост захтева Извођача, а констатује да исти није поднет на начин дефинисан ставом 2. овог члана, исти ће вратити на исправку Извођачу и о томе писаним путем обавестити Наручиоца.

У случају да, из објективних разлога трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова, Извођач није у могућности да изведе непредвиђене радове у уговореном року, уговорне стране ће продужити рок за извођење радова, у складу са чланом 20. став 1. тачка 6. овог уговора.

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове), у року из позива за подношење понуде.

Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и закључивања Анекса, Извођач се обавезује да у року од 1 дана од потписивања Анекса, преда Наручиоцу регистровану меницу за добро извршење посла за вредност уговорених непредвиђених радова.

Испуњењем услова из претходног става овог члана, Извођач стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе Стручни надзор није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца  о  цени,  роковима  и  измени  материјала  и  опреме  који  се  уграђују  у  оквиру непревиђених радова. Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено и средствима електронске комуникације обавесте руководиоца оперативног тима Наручиоца, а  писмено у року од 24 сата.

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2, 3, 4. и 5. овог члана, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

Р О К  З А  И З В О Ђ Е Њ Е  Р А Д О В А

Члан 18.

Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од  ___  дана од дана увођења у посао, што подразумева да се у периоду уговореног рока изврше сва потребна инфраструктурна прикључења објекта, функционална испитивања и пробе и прибављање свих потребних потврда и сагласности о исправности изведених радова потребних за технички преглед објекта.

Извођач писаним путем преко стручног надзора обавештава Наручиоца о датуму завршетка радова и спремности објекта за технички преглед, најкасније 5 дана пре уговореног рока за завршетак радова.

Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

Рок из става 1. овог члана је битан елемент овог уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Уколико Извођач не заврши све радове у оквиру уговореног рока, Наручилац ће без одлагања обавестити Извођача да захтева испуњење његових обавеза, при чему Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, у складу са чланом 26. овог уговора, а Извођач има обавезу продужења меница из члана 6. овог уговора.

Извођач може да посредством стручног надзора, уколико су се стекли услови за продужење рока из члана 20. став 1., упути Наручиоцу писани захтев за продужење рока, најкасније 1 дан пре истека уговореног рока. Стручни надзор је дужан да оцени у року од 1 дана оправданост захтева и да га, уколико је он оправдан, достави Наручиоцу са својим мишљењем. Уколико је захтев Извођача неоправдан, стручни надзор ће исти одбити и о томе писмено обавестити Извођача и Наручиоца.

Уколико Наручилац добије захтев за продужење рока, након истека рока из става 5. овог члана, такав захтев се неће разматрати. Наручилац задржава право да одбије захтев за продужење рока, уколико оцени да је стручни надзор неоправдано дао позитивно мишљење за продужење рока.

Члан 19.

Стручни надзор или координатор за безбедност и здравље на раду, у складу са одредбама уговора о пружању услуге закљученим са Наручиоцем, ће у случају неиспуњења обавеза из члана 7. став 1. тачка 4. до 6. и члана 8. овог уговора, наложи обуставу радова делимично или у целости, у зависности од тога колико неиспуњење ових обавеза може произвести штету на објекту или радовима, или угрозити безбедност и здравље запослених на градилишту.

Налог за обуставу радова из става 1. овог члана, уписује се у грађевински дневник, са обавезно задатим роком за отклањање разлога обуставе и о томе тренутно усмено и електронском комуникацијом обавештавају руководиоца оперативног тима  Наручиоца,  а писмено у року од 24 сата.

Време обуставе радова у случајевима из става 1. овог члана, укључено је рок за извођење радова.

Члан 20.

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

1.
у случају прекида извођења радова који траје дуже од 5% од уговореног периода за извођење радова, а није изазван кривицом Извођача;

2.
ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе;

3.
ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;

4.
због
кашњења
радова
проузрокованих неиспуњењем
уговорних обавеза Наручиоца као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;

5.
због  прекида  рада  изазваног  актом  надлежног  органа,  за  који  није  одговоран Извођач;

6.
за непредвиђене радове, у складу са чланом 17. овог уговора, највише за период трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова (почев од датума упућивања захтева за мишљење Управи за јавне набавке, преко процедуре за закључење анекса, до истека рока за извођење непредвиђених радова).

Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да се по наведеном захтеву изјасни у року до 1 дана од пријема захтева.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс уговора. Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:

1.
ако западне у  доцњу  са извођењем радова,  због  ванредних  околности  које  су настале у време када је био у доцњи;

2.
атмосферских  и  климатских  прилика  које  су  се  могле  предвидети  у  време закључења овог уговора;

3.
због било које обуставе радова, настале кривицом или пропустом Извођача;

4.
уколико не поступи по одредби члана 19. став 6. овог уговора.

Г А Р А Н Т Н И   Р О К   Н А  И З В Е Д Е Н Е  Р А Д О В Е

Члан 21.

Гарантни рок на изведене радове износи ______ месеци рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Члан 22.

Извођач је дужан да у току гарантног рока за изведене радове, на први писани позив Наручиоца или Корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице  за отклањање недостатака у гарантном року у целости.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Члан 23.

Одредбе о уговореним гарантним роковима не искључују одговорност Извођача за солидност градње прописане Законом о облигационим односима.

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, од дана примопредаје  објекта  Наручиоцу, односно кориснику. Извођач је обавезан да  до краја

гарантног рока отклања све недостатке, укључујући недостатке и кварове на уграђеној опреми и уређајима. На дан примопредаје објекта, Извођач записнички предаје Наручиоцу, односно Кориснику, све гарантне листове за уграђену опрему.

К В А Л И Т Е Т    И З В Е Д Е Н И Х     Р А Д О В А

Члан 24.

За сав уграђени материјал и опрему Извођач мора да има извештаје о испитивању (сертификате квалитета, атесте и сл.) акредитоване установе, који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, по захтеву стручног надзора и/или Наручиоца, уколико се за тим појави потреба.

Ако Извођач без претходне писане сагласности Наручиоца угради материјал или опрему бољег квалитета од уговореног, цена радова се по том основу не може изменити.

У Г О В О Р Н А  К А З Н А

Члан 25.

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,1% укупне вредности изведених радова за сваки дан закашњења а највише до 10% укупне вредности изведених радова.

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. Наручилац задржава право да износ обрачунате уговорне казне наплати активирањем достављене менице за добро извршење посла уместо умањења окончане ситуације.

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да од

Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ штете се утврђује у одговарајућем судском поступку.

Д О К У М Е Н Т И   У   Т О К У   Г Р А Ђ Е Њ А

Члан 26.

Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације и следећу документацију:

1.
грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге;

2.
грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем, скицама и котираним мерама узетим на лицу места, аналитичким доказом изведених количина, потписом обрађивача и са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и стручног надзора;

3.
динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације;

4.
атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта; Наведена документација мора бити оригинална или уколико се ради о атестима, у складу са чланом 7. став 1. тачка 5. овог уговора;

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Наручиоцу.

О С И Г У Р А Њ Е     О Б Ј Е К Т А

Члан 27.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, као и противпожарне заштите.

Т Е Х Н И Ч К И  П Р Е Г Л Е Д   И

П Р И М О П Р Е Д А Ј А  И З В Е Д Е Н И Х Р А Д О В А

Члан 28.

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката.

Уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који одреди Комисија.

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача, активирањем и наплатом гаранције за добро извршење посла у целости.

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед објекта, Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји изведених радова.

Члан 29.

Примопредају изведених радова врши Комисија за примопредају, коју решењем образује Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова које чине овлашћени представници Наручиоца, Извођача, уз учешће стручног надзора 

Комисија за примопредају обавља квалитативну примопредају свих изведених радова и примопредају документације из члана 23. став 3.  и 26. став 1. тачке 1, 2. и 4. овог уговора. Документација из члана 26. став 1. тачке 1. и 2. се предаје Наручиоцу, а документација из члана 7. тачке 15. и 16., и члана 26. тачка 4. се предаје кориснику. Сва документација која се предаје мора бити уредно спакована у фасцикле (регистраторе), нумерисана и са списком документације која се у фасцикли налази, потписаним од стране одговорног извођача, и оверена од стране стручног надзора, који својим печатом и потписом тврди да је документација комплетна и валидна.

У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије, осим уколико Комисија утврди да квалитет изведених радова не одговара уговореном, када сачињава рекламациони записник, који доставља Извођачу, стручном надзору и Наручиоцу. О поступању Извођача по рекламационом записнику, стручни надзор сачињава Извештај Наручиоцу. Након што Извођач поступи по примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник о приморедаји радова.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Извођач је дужан да и те недостатке отклони у року који одреди Комисија. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица, активирањем и наплатом гаранције за добро извршење посла у целости.

К О Н А Ч Н И  О Б Р А Ч У Н   И З В Е Д Е Н И Х   Р А Д О В А

Члан 30.

По извршеној примопредаји радова, Наручилац и Извођач ће, приступити утврђивању коначног обрачуна вредности изведених радова.

Коначни обрачун изведених радова врши Комисија за коначни обрачун, коју решењем образује Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова које чине овлашћени представници Наручиоца и Извођача уз учешће стручног надзора и одговорних лица на градилишту.

Уколико Наручилац, при примопредаји радова констатује примедбе које нису претходно уочене, али да су примедбе такве природе да се не могу отклонити а да се објекат и радови могу користити, има право да оспори окончану ситуацију, и да је трајно умањи за износ разлике у цени предвиђених и изведених радова утврђених анализом цене.

Извођач на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.

Р А С К И Д   У Г О В О Р А

Члан 31.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:


ако Извођач не испуни услове за увођење у посао на начин и у року предвиђеним чланом 5. овог уговора;


ако Извођач неоправдано не започне радове најкасније у року од 1 дана од увођења у посао;


ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 10%;


ако Извођач не изводи радове у складу са одобреном техничком документацијом за извођење радова;


ако Извођач ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е није пријавио приликом подношења усвојене понуде, односно ако измени подизвођача за извођење појединих уговорених радова, супротно одредбама члана

4. став 2. овог уговора;


ако Извођач радове изводи неквалитетно или уграђује материјал који није уговорен или је неодговарајућег квалитета;


ако Извођач не поступи у задатом року по налогу Наручиоца или стручног надзора, ради отклањања уоченог недостатка;


ако Извођач не поступа по налозима Наручиоца и стручног надзора и/или ако Извођач својим радовима проузрокује штету и након писаног упозорења од стране стручног надзора о уоченим недостацима;


ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од 1 дана или ако одустане од даљег рада;


у случају недостатка средстава Наручиоца за реализацију уговора;


у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим уговором.

У случају једностраног раскида уговора осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла у целости. Извођач је у наведеном случају  обавезан  да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 32.

Уговор се може раскинути и писаним споразумом између уговорних страна којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Члан 33.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 34.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е

Члан 35.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који евентуално настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, за решавање спорова биће надлежан Привредни суд у Београду.

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и пратећих подзаконских аката, Закона о облигационим односима, Узансе о грађењу и други позитивноправни прописи који се примењују у извођењу радова.

Члан 36.

Саставни   део   овог   Уговора   чине:   усвојена   понуда   Извођача   број
од

 
године и решења о одређивању одговорних извођача радова.

                                                                        Члан 37.

Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 7 (седам) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.

Овај уговор ступа на снагу даном последњег потписа.

З А
И З В О Ђ А Ч А
                                     З А
Н А Р У Ч И О Ц А

Напомена:

Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- Наведени Модел уговора понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) има обавезу да попуни, потпише и овери последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора који је саставни део Конкурсне документације.

У случају групе понуђача, Модел уговора обавезан је да попуни, потпише и овери последњу страну, понуђач који је у споразуму о заједничком наступању из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама, одређен да у име групе понуђача потпише уговор;

У случају подношења понуде са подизвођачем у Моделу уговора у члану 4. потребно је навести део предмета набавке који ће подизвођач извршити. У случају већег броја подизвођача потребно је копирати наведену страну Модела уговора у довољном броју примерака и попунити

                                                                                                                            Прилог бр. 6 

     Техничке спецификације ( услови )

•
Извршилац је обавезан да Наручиоца обавести о свим неопходним предрадњама које су неопходне ради несметаног извршења реконструкција наведених просторија. Извршилац услуга ће предметне услуге извршити по одобрењу Наручиоца и према динамици коју диктира Наручилац, а најкасније у року од 20 дана од дана увођења у посао.

•
Обавезно је да сваки понуђач односно евентуални извршилац, понуду за извођење радова да на основу увида у стање на лицу места као и  и да након увида потпише и печатира прилог 1а који мора бити оверен потписом и печатом од стране овлашћених лица представника Института (предложени чланови предметне комисије). Понуда се даје према пројекту за извођење наведених радова који је саставни део документације .

•
Право учешћа имају сви Понуђачи који преузму пројектну документацију од Института приликом обиласка локације у којој ће се изводити радови. 

•
Понуђач је дужан да се пре предаје понуде у потпуности упозна са пројектом и може да постави питања ради разјашњења документације до истека рока за предају понуде. Одговори ће бити објављени на поратлу Управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца. 

•
Након завршетка радова Извођач је дужан да преда сву неопходну документацију којом приказује изведено стање и то у 3 штампана и увезана примерка у одговарајућој размери према правилима струке и два електронска примерка на ЦД/ДВД. Документацију је неопходно доставити у року од 15 радних дана након завршетка радова.

•
Извршилац је дужан да достави упутства за коришћење и одржавање све опреме коју угради у просторијама у којима се изводе грађевински радови и то како крајњим корисницима тако и Техничкој служби Института.

•
Гаранција на изведене радове и уграђену опрему је минимум 2 године од званичне примопредаје .

•
Извођач је дужан да води Грађевинску књигу и Грађевински дневник који мора бити оверен и од Надзорног органа који ангажује Институт независно од Понуђача. Грађевинска књига и Грађевински дневник морају бити доступни Наручиоцу у сваком тренутку током извођења и по завршетку радова када је Извршилац дужан да остави по један примерак од сваке.

•
Након завршетка радова обавезно је извршење примопредаје радова у присуству Надзора, крајњих корисника и представника Техничке службе Института. Записник о примопредаји морају да потпишу сви наведени учесници.

•
Радови се морају извршавати благовремено уз детаљну најаву и образложење технологије рада и уз прилагођавање технологији рада Института. Радови се извршавају претежно у послеподневним сатима и викендом, а по потреби и ноћу уз посебну дозволу Института.

•
Сви радови који се изводе морају имати урачунату инвестициону вредност за одржавање хигијене у делу Института у којима се изводе радови као  и одвоз шута на дневном нивоу.

•
У случају изазивања штете на инсталацијама и на грађевинском делу Института или на другој опреми Извршилац је дужан да кварове отклони, а штету надокнади о свом трошку у року од 10 дана.

•
Извођач је дужан да извршава радове у складу са правилима која се односе на заштиту и безбедност на раду.

•
Сви радници који извршавају радове у Институту морају да буду пријављени од стране  извођача радова код надлежних државних служби . Списак радника који се појављују на градилишту мора свакодневно бити предат Институту и сви радници су дужни да се потпишу при уласку у Институт на наведени списак. 

•
Извршилац је у обавези да поштује Закон о заштити и безбедности на раду и да има лице за надзор у тој области или да достави доказ да су му сви радници који ће радити у објекту едуковани за безбедан рад.

•
Извршилац је дужан да се држи препорука и услова које буде налагало лице за безбедност и здравље на раду које ради у Институту – главни инжењер заштите на раду.

•
При извођењу радова морају се предузети мере за минимизацију ширења прашине и прљавштине постављањем влажних баријера на поду и у виду вертикалних завеса и то заједно са другим одговарајућим завесама.

•
Извршилац пре ступања у извођење мора да сагледа могућности прилаза Институту и да сагледа капацитет за складиштење потребних материјала и то на дневном нивоу с обзиром да Институт има мањак простора те не може да обезбеди магацински простор за складиштење материјала и опреме.

•
Сву опрему коју Извршилац унесе у Институт дужан је да пријави и да о истој сам води рачуна односно Институт није одговоран за нестанак или штету насталу на било који начин у експлоатацији или у случају остављања опреме у згради Института.

•
Уз фактуру доставити оверене (потписане и печатиране) Грађевинске књиге, Грађевинске дневнике и исто тако оверен записник о примопредаји и упутства за коришћење односно одржавање уграђене опреме. У супротном рачун неће бити плаћен. 
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА У ОКВИРУ СВОЈЕ ПОНУДЕ ДОСТАВИ ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (ПО ДАНИМА).

САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОБРАСЦА ПОНУДЕ   И ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) ЧИНЕ ПРОЈЕКТИ КОЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА ПРЕУЗИМАЈУ ПРИЛИКОМ ОБИЛАСКА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВЕ ПОПУЊЕНЕ,ПЕЧАТИРАНЕ И ПОТПИСАНЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА У ШТАМПАНОЈ (ПАПИРНОЈ)  И ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ.

Прилог  7

Предмет:  ФИНАНСИЈСКА  ГАРАНЦИЈА

На основу члана 12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” бр.86/15,) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
,
које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у преговарачком  поступку јавне набавке  обавезујемо се да ћемо:

•
Приликом потписивања  уговора

 Понуђач који наступа самостално,у групи понуђача или са подизвођачима, односно овлашћени члан групе понуђача је у обавези да приликом потписивања уговора  достави:

Б)
РЕГИСТРОВАНУ МЕНИЦУ ПОНУЂАЧА ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (БЕЗУСЛОВНУ И ПЛАТИВУ НА ПРВИ ПОЗИВ,БЕЗ ПРИГОВОРА)ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, НА  ИЗНОС ОД 10 % ВРЕДНОСТИ УГОВОРА БЕЗ ПДВ И СА РОКОМ ВАЖНОСТИ 30 ДАНА ДУЖЕ ОД УГОВОРЕНОГ РОКА ВАЖЕЊА УГОВОРА

 Регистрована меница за добро извршење посла ће бити наплаћена у следећим случајевима:

а) ако понуђач не испуни своје уговорне обавезе на начин како је то регулисано уговором;

б) ако понуђач одбије да потише Записник о рекламацијама 

Б)   
ТРИ РЕГИСТРОВАНЕ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОНУЂАЧА ПОТПИСАНУ  

   
ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ОВЕРЕНУ ПЕЧАТОМ ПОНУЂАЧА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ (ПИСМОМ )ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, НА  ИЗНОС ОД 2 % ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА БЕЗ ПДВ ПО ЈЕДНОЈ МЕНИЦИ. ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА МЕНИЦУ ДОСТАВИ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА ЗАПИСНИКА О КВАЛИТАТИВНОМ И КВАНТИТИВНОМ ПРИЈЕМУ РАДОВА. РОК ВАЖНОСТ МЕНИЦЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА ЈЕ 10 ДАНА ДУЖЕ ОД ДАНА ИСТЕКА ГАРАНТНОГ РОКА. 

Напомена: Уз све менице понуђач је дужан доставити и менично овлашћење за могућност евентуалне реализације КАО И КОПИЈУ КАРТОНА ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ПОНУЂАЧА.  

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке као и обавезе из уговора, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране  понуђача КАО И ДА СЕ НАПЛАТИ ПО ОСНОВУ НЕОГРАНИЧЕНЕ СОЛИДАРНЕ ОДГОВОРНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ.

Београд, ..................... 2019. године

Потпис овлашћеног лица понуђача






            ______________________________

                                                                                                                            Прилог  бр. 8

          Образац структуре цене 

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности..................................................

Матични број......................................................

Телефон.........................фаx................................

Лице за контакт...............................................

1
Грађевински радови за непредвиђене радове у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
Укупна вредност понуде: _______________без пдв,  са пдв___________________

Словима (укупна вредност понуде са пдв): ________________________________________________________________________

Саставни део понуде чине попуњени обрасци пројеката који су дефинисани конкурсном документацијом наручиоца. 

Рок и начин плаћања: _________________________________________________________

Рок извођења радова од дана увођења у посао: __________________________ дана

Гарантни рок на изведене радове од дана потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему радова: ___________________________

Рок важења понуде:________________________

Саставни део Обрасца структуре цене чине попуњени пројекти/excel табеле објављене на порталу УЈН и интернет страници наручиоца са јединичним ценама, износима пдв и укупним ценама.

- понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада ___________ %

2.трошкови материјала _______%

3.трошкови енергије _________%

4.трошкови транспорта ________%.

                                                                                                                          Прилог 8 а

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су обавезни да попуне предметни образац битним елементима и то :

1. Пун назив понуђача_______________________________

2. Адресу__________________________________________

3. Број телефона /телефаxа , име и презиме лица за контакт_____________________

4. Број пословног рачуна и назив банке чији је понуђач депонент________________

5. Порески идентификациони број понуђача__________________________________

6. Заводни  број структуре цене_______________________________

7. Укупну вредност понуде који су предмет набавке____________________________

8. Износ основице________________________

9. Стопу ПДВ-а која се примењује,износ ПДВ (обрачунат на основицу)____________

Уз образац структуре цене доставити и потврду о евиденције за ПДВ.

                                                                                                     Прилог  бр. 9


Образац трошкова припреме понуде

Назив понуђача.................................................

Адреса................................................................

Шифра делатности............................................

Матични број.....................................................

ПИБ..................................................................... 

Телефон.........................фаx..............................

Маил:………………………………………….

Лице за контакт................................................

Трошкови припреме понуде који се односе на трошкове израде узорака или модела према техничким спецификацијама наручиоца :

а)
износ трошкова ___________________________ са доказима о цени коштања

Трошкови припреме понуде који се односе на трошкове прибављања средстава обезбеђења :

б)
износ трошкова ___________________________ са доказима о цени коштања

                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача






                 _______________________________

 Прилог 10

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” бр.86/2015.) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
, које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда дајемо следећу 

И  З  Ј  А  В  У

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујемо да понуду број _____ од дана _______________подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача






            _______________________________

Прилог  11

На основу члана 75.став 2.ЗЈН и чл.20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр.86/2015) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ  за јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
 које је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда дајемо следећу 

И  З  Ј  А  В  У

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујемо да поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рад и заштите животне средине и као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Датум подношења понуде:

_______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача






            ______________________________

                                                                                                                                       Прилог 12

Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци учествује са подизвођачем.

На основу члана 8. става 1. тачка 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр.86/2015. као ПОНУЂАЧ(носилац посла) по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ за јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом коју је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда  дајемо следећу 

И  З  Ј  А  В  У

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци учествујемо са подизвођачем 

_____________________.  Подизвођач   у укупној вредности набавке учествује са износом процента  од _______% (маx.50 %) и то у следећем делу извршења предмета набавке:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Назив подизвођача:_________________________________________


Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________



Име Директора:________________________    

Назив подизвођача:_________________________________________


Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________



Име Директора:________________________    

Назив подизвођача:_________________________________________


Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________



Име Директора:________________________    

У случају да су доспела потраживања пренета директно на подизвођача , наручилац ће сва права и обавезе по том основу реализовати непосредно са именованим подизвођачем. 

Потпис овлашћеног лица понуђача






            __________________________

Прилог 13

Предметну изјаву понуђач попуњава само у случају да у предметној јавној набавци учествује у заједничкој понуди.

На основу члана 8.става 1. тачка 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије”, бр.86/2015.) као ПОНУЂАЧ по позиву ИНСТИТУТА ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ јавну набавку непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
, коју је као НАРУЧИЛАЦ покренуо у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда дајемо следећу 

И  З  Ј  А  В  У

којом изјављујемо да у предметној јавној набавци подносимо заједничку понуду са понуђачем /групом понуђача. 

Саставни део изјаве о подношењу заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке бр._____од дана _____________________.

Назив понуђача:_________________________________________________________


Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________



Име Директора:________________________    

Назив понуђача: _________________________________________________________


Адреса:__________________________Шифра делатности:_______Матични број:_________

ПИБ:__________ Број рачуна:_________________    Телефон/ Фаx:_________________                                          Лице за контакт:_______________________



Име Директора:________________________    

Потпис овлашћеног лица понуђача






            ________________________________
Прилог  1A

ПОТВРДА ДА ЈЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ПРОСТОРА У КОЈЕМ ЋЕ СЕ ИЗВОДИТИ РАДОВИ
118. РАДОВИ - Извођење непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
Поврђује се да је представник ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА: 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ (НАЗИВ): „__________________“______

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _________________________
КОНТАКТ ЛИЦЕ:______________________________
КОНТАКТ ТЕЛ.:_______________________________

E mail: ________________________________________
извршио обилазак просторија у складу са захтевом из конкурсне документације

у присуству представника Наручиоца.

                                                                                     Потпис представника Наручиоца

                                                                                 ________________________________

Датум обиласка:_____________
Потпис представника заинтересованог лица

                                                                                 ________________________________











Прилог 1б
Модел обрасца који ће понуђачи добити од наручиоца у преговарачком поступку након отварања првобитних понуда 

Наручилац и понуђач ће у преговарачком поступку преговарати о елементу ПОНУЂЕНА ЦЕНА.


П О Н У Д А   ПОНУЂАЧА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 
за закључивање уговора у  преговарачком поступку без објављивања јавног позива у складу са чл.36.став 1.тачка 5.ЗЈН  за јавну набавку Извођење непредвиђени радови у Одељењу нуклеарне медицине на изградњи новог терапијског блока за лечење пацијената радиоактивним јодом
У преговарачком поступку изјављујемо да у односу на првобитно понуђену цену:



а) да остајемо при првобитној понуди (цени)
б) да  коригујемо првобитно понуђену цену у износу од _______% у односу на јединичне понуђене цене (попуст у износу од ___%) 

                                                                                                        ПОНУЂАЧ:

                                                                                            .................................................

 Прилог бр. 1ц
ПРАВИЛА ПОСТУПКА ПРЕГОВАРАЊА 

ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА  ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН :

Након  отварања понуда наручилац ће након прочитаних понуђених цена  поделити  присутним представницима понуђача коверту са  новим обрасцем понуде (нови прилог 1б из предметне конкурсне документације).

Понуђачи ће имати опцију да :

- остану при условима из дате понуде у погледу понуђене цене  или

- коригују првобитно понуђену  цену  тј.у новој понуди ће уписати  износ процента снижења првобитно понуђене цене. 

[image: image1.png]



1 |57


